# REUNIÃO DO GRUPO AUTÔNOMO

# Objetivo

Alinhar as atividades de Manutenção Autônoma entre os membros do grupo operacional e funções de suporte, definindo prioridades para a restauração das condições básicas e a implementação de melhoria contínua no equipamento/processo.

# Descrição

A reunião é o rito de coordenação técnica do Grupo Autônomo que deve ocorrer imediatamente após a parada da máquina para Manutenção Autônoma. Este momento serve para garantir que todos os turnos e áreas de apoio estejam integrados, transformando o tempo de parada em resultados concretos de redução de falhas e aumento da confiabilidade do equipamento.

# Ferramentas

- Farol de reunião do grupo autônomo: Registro visual de assiduidade, disciplina, força de trabalho e o compromisso do time com a parada programada para a atividade de Manutenção Autônoma.

- Ata de reunião de grupo autônomo: Documento de formalização das decisões, deve conter obrigatoriamente:

  - Status de Ações Anteriores: O que foi concluído desde a última reunião.

  - Plano de Ação (O quê/Quem/Quando): Definição clara de tarefas para a parada atual.

  - Registro de Conhecimento: Tópicos de LUPs (Lições de um Ponto) discutidos no dia.

# Pontos importantes

- Localização: A reunião deve acontecer no Genba, em frente ao Quadro de Gestão Visual ou ao lado da máquina.

- Duração e Foco: O tempo ideal de reunião deve ser otimizado, idealmente entre 10 ~15 minutos. O foco é o planejamento rápido para que a maior parte do tempo reservado seja dedicada à execução prática ("mão na massa").

- Rito de Início: O preenchimento do Farol é o gatilho que oficializa a saída do "modo produção" para o "modo manutenção".

- Pauta Padronizada: Para garantir a eficiência, a reunião deve seguir uma estrutura fixa de condução:

  - Abertura: Registro de presença no Farol.

  - Segurança: Alinhamento de riscos para a atividade do dia.

  - Priorização: Definição de quais etiquetas (anomalias) serão atacadas.

  - Capacitação: Compartilhamento de uma Lição de um Ponto (LUP).

  - Divisão de Tarefas: Definição de "quem faz o quê" e registro em ata.

- Estrutura de Funções (Suporte Externo):

  - Padrinho (Manutenção): Representante técnico que orienta o grupo na identificação de anomalias, execução de reparos complexos, análise de falhas e validação técnica das etiquetas.

  - Facilitador (Engenharia de Produção): Suporte estratégico que auxilia na melhoria de fluxos, eliminação de fontes de contaminação (FDC) e locais de difícil acesso (LDA) e auxilia com recursos técnicos/materiais.

- Estrutura de Funções (Time Operacional):

  - Líder: Operador responsável por conduzir a pauta e garantir o foco técnico do grupo.

  - Secretário: Membro do grupo responsável pela organização da ata e atualização do quadro (evita que o Líder faça tudo sozinho).

  - Responsáveis por Temas: Operadores focados em subtemas (ex: um cuida de Lubrificação, outro de Segurança, outro de LUPs). Isso distribui a "autonomia".

- Papéis entre Turnos: Deve haver clareza sobre o turno Responsável (Dono) pela gestão do equipamento, enquanto os demais turnos atuam como Suporte Operacional, garantindo a continuidade das ações sem conflitos de métodos.

- Integração JIPM: A reunião deve resultar em ações concretas de melhoria (fechamento de etiquetas ou criação de LUPs), elevando o nível de autonomia do grupo conforme os passos da metodologia.